Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18 i 9/20), Općinsko vijeće Općine  Martijanec na 26. sjednici održanoj dana 23. rujna 2020. godine, donosi

# II. Izmjene i dopune Programa

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Martijanec u 2020. godini

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2020. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje građenje komunalne infrastrukture:

- nerazvrstanih cesta

- javnih prometnih površina

- javnih parkirališta

- javne rasvjete

- groblja

- odvodnje

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.

U Programu se troškovi iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu osigurat će se iz izvora kako slijedi:

Proračun Općine Martijanec:

- opći prihodi i primici                                                                                                                    1.126.220,00 kn

- podizvor opći prihodi i primici – pomoć EU (APPRRR)                                                                590.555,87 kn

- ostali prihodi za posebne namjene                                                                                                  224.513,52 kn

- prihodi od spomeničke rente                                                                                                                  500,00 kn

- vlastiti prihodi                                                                                                                                      7.730,61 kn

Pomoć EU - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju                               2.000.000,00 kn

Ostale pomoći – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja                                                       526.920,00 kn

  - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU                                                         244.480,00 kn

  - Županijska uprava za ceste                                                                                       1.200.000,00 kn

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u iznosu od 5.920.920,00 kuna rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture po djelatnostima:  - nerazvrstane ceste, javne prometne površine, javna parkirališta, javna rasvjeta, groblja i odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno modernizaciji – asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Pod Javnim prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova |  | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. |  | Modernizacija NC Slanje – Stari vrh, III. faza | 25.000,00 |
| 2. |  | Modernizacija NC Martijanec – Madaraševec | 200.000,00 |
| 3. |  | Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak | 2.000.000,00 |
| 4. |  | Izgradnja komunalne infrastrukture – pješačka i biciklistička traka Martijanec – Hrastovljan | 1.600.000,00 |
| 5. |  | Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec | 155.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 3.980.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 25.000,00 kn Točka 2. ostale pomoći MGIPU – 200.000,00 kn Točka 3. pomoći EU – APPRRR 2.000.000,00 kn Točka 4. opći prihodi i primici 400.000,00 kn, ostale pomoći – ŽUC 1.200.000,00 kn Točka 5. opći prihodi i primici 155.000,00 kn |  |  |  |

- JAVNA PARKIRALIŠTA

U smislu ovog Programa pod javnim parkiralištima podrazumijevamo uređenje javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i drugih cestovnih vozila.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova |  | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  |
| 1. |  | Projektiranje i izgradnja parkirališta kod crkve u Martijancu | 225.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 225.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. ostale pomoći MGIPU – 225.000,00 kn |  |  |  |

- JAVNA RASVJETA

Pod javnom rasvjetom podrazumijeva se komunalna infrastruktura za rasvjetljavanje javnih površina te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje.

Troškovi planirane modernizacije javne rasvjete u 2020. godini procjenjuju se u iznosu od 500.000,00 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  |  |
| 1. | Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine | 500.000,00 |
| U K U P N O: |  | 500.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 255.520,00 kn, ostale pomoći - MRRFEU 244.480,00 kn |  |  |

- GROBLJA

U smislu ovog Programa, građenje na groblju podrazumijeva proširenje i rekonstrukciju zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji i predmeti na površinama groblja.

Troškovi predloženog proširenja i rekonstrukcije groblja u 2020. godini procjenjuju se u iznosu od 459.920,00 kuna.

| Redni broj |  | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- | --- |
| PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA |  |  |  |
| 1. | Kupnja zemljišta, proširenje i uređenje groblja u Martijancu |  | 96.000,00 |
| 2. | Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu |  | 363.920,00 |
| U K U P N O : |  |  | 459.920,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 70.000,00 kn, prihodi od spomeničke rente 500,00 kn, ostali prihodi za posebne namjene 25.500,00 kn Točka 2. ostali prihodi za posebne namjene 41.300,00 kn, opći prihodi i primici 220.700,00 kn, ostale pomoći – MGIPU 101.920,00 kn |  |  |  |

- ODVODNJA

Pod građenjem odvodnje podrazumijeva se građenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| ODVODNJA |  |  |
| 1. | Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | 756.000,00 |
| U K U P N O: |  | 756.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. pomoći EU – APPRRR, podizvor opći prihodi i primici 590.555,87 kn, ostali prihodi za posebne namjene 157.713,52 kn, vlastiti prihodi 7.730,61 kn |  |  |

| S V E U K U P N O: | 5.920.920,00 kn |
| --- | --- |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program radi hitnosti primjene stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 400-08/20-01/3

URBROJ: 2186/19-01-20-2

Martijanec, 23. rujna 2020.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Besek