PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18,  9/20 i 14/21), Općinsko vijeće Općine  Martijanec na 5. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine, donosi

# Program

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Martijanec u 2022. godini

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2022. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje građenje komunalne infrastrukture:

- nerazvrstanih cesta

- javnih površina

- javnih parkirališta

- javne rasvjete

- groblja

- odvodnje

- gospodarenja komunalnim otpadom

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.

U Programu se troškovi iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu osigurat će se iz izvora kako slijedi:

Proračun Općine Martijanec:

- opći prihodi i primici                                                                                                                        568.500,00 kn

- podizvor opći prihodi i primici – pomoć EU (APPRRR)                                                              1.450.000,00 kn

- ostali prihodi za posebne namjene                                                                                                   250.000,00 kn

- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja                   166.000,00 kn

Pomoć EU - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju                                2.050.000,00 kn

Ostale pomoći - Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine                             200.000,00 kn

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU                                                          300.000,00 kn

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u iznosu od 4.984.500,00 kuna rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture po djelatnostima:  - nerazvrstane ceste, javne prometne površine, javna parkirališta, javna rasvjeta, groblja i odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno modernizaciji – asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  |
| - Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak | 2.050.000,00 |
| - Gradnja | 2.000.000,00 |
| - Nadzor | 50.000,00 |
| - Rekonstrukcija NC Martijanec . Madaraševec | 150.000,00 |
| - Projektna dokumentacija | 150.000,00 |
| - Izgradnja spojne ceste ul.sv.Martina i Cvjetne ul. u Martijancu te izgr.šetnice do želj.stanice | 200.000,00 |
| - Projektna dokumentacija | 200.000,00 |
| - Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka | 500.000,00 |
| - Gradnja | 500.000,00 |
| U K U P N O: | 2.900.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. pomoći EU 2.050.000,00 kn Točka 2. opći prihodi i primici 150.000,00 kn Točka 3. podizvor opći prihodi i primici 200.000,00 kn Točka 4. podizvor opći prihodi i primici 250.000,00 kn, ostali prihodi za posebne namjene 250.000,00 kn |  |

- JAVNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih

prometnih površina, javnih zelenih površina te javnih objekata i uređaja, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  |
| - Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu | 150.000,00 |
| - Kapitalna donacija vjerskim zajednicama | 150.000,00 |
| - Projektiranje i izvođenje radova na prostoru kod društvenog doma u Sudovčini | 400.000,00 |
| - Projektna dokumentacija | 30.000,00 |
| - Izvođenje radova | 360.000,00 |
| - Nadzor | 10.000,00 |
| - Izgradnja malonogometnog i košarkaškog igrališta | 20.000,00 |
| 3.1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 |
| - Projektiranje, urb.uređenje i izvođenje radova na prostoru društv. i centralnih sadržaja Martijanec | 400.000,00 |
| - Projektna dokumentacija | 40.000,00 |
| - Izvođenje radova | 350.000,00 |
| - Nadzor | 10.000,00 |
| U K U P N O: | 970.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 150.000,00 kn Točka 2. podizvor opći prihodi i primici 200.000,00 kn, ostale pomoći - Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 200.000,00 kn Točka 3. opći prihodi i primici 20.000,00 kn Točka 4. opći prihodi i primici 100.000,00 kn, ostale pomoći Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 300.000,00 kn |  |

- GROBLJA

U smislu ovog Programa, građenje na groblju podrazumijeva proširenje i rekonstrukciju zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji i predmeti na površinama groblja.Troškovi predloženog proširenja i rekonstrukcije groblja u 2022. godini procjenjuju se u iznosu od 166.000,00 kuna.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA |  |
| - Proširenje mjesnog groblja u Martijancu | 166.000,00 |
| - Kupnja zemljišta | 70.000,00 |
| - Izmještanje ograde | 96.000,00 |
| U K U P N O : | 166.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 166.000,00 kn |  |

- ODVODNJA

Pod građenjem odvodnje podrazumijeva se građenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| ODVODNJA |  |
| - Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | 948.500,00 |
| - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 948.500,00 |
| U K U P N O: | 948.500,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 148.500,00, podizvor opći prihodi i primici 800.000,00 kn |  |

| S V E U K U P N O: | 4.984.500,00kn |
| --- | --- |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/5

URBROJ: 2186/19-01-21-4

Martijanec, 08. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Golubić, ing.