PRIJEDLOG

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.  10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21), Općinsko vijeće Općine Martijanec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine, donosi

Program

održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

1.	UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2022. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih površina, održavanja javnih prometnih površina, čišćenje i održavanje spomenika, održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje Općine, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme te održavanje čistoće javnih površina a sve u skladu s odredbama članka 73. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)

2.		SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana su u iznosu od 1.428.170,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

- komunalna naknada					   415.000,00 kuna

- naknada za koncesije javne zdravstvene                                15.000,00 kuna

- ostale nespomenute pristojbe i naknade                                  65.000,00 kuna

- vodni doprinos                                                                           9.000,00 kuna

- donacije pravnih osoba 	                                                         30.000,00 kuna

- opći porezni prihodi                                                             679.170,00 kuna

- zakup poljoprivrednog zemljišta                                             15.000,00 kuna

- grobna naknada                                                                    100.000,00 kuna

- doprinos za šume                                                                  100.000,00 kuna

3.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina |  | Procijenjena vrijednost troškova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE MARTIJANEC |  |  |  |  |
|  | - RADOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| 1.A.1. | Održavanje travnatih površina | m² | 8.200,00 |  | 50.000,00 |
| 1.A.2. | Održavanje živih ograda | m² | 931,00 |  | 12.000,00 |
| 1.A.3. | Uređivanje drveća uz putove | m | 13.900,00 |  | 20.000,00 |
| 1.A.4. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | m² | 62.500,00 |  | 40.000,00 |
| 1.A.5. | Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima | m² | 20.000,00 |  | 30.000,00 |
|  | U K U P N O: |  |  |  | 152.000,00 |
|  | - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA – POLJSKI PUTEVI |  |  |  |  |
| 1.B.1. | Strojno čišćenje javno-prometnih površina III kategorije – poljskih putova | m | 55.000,00 |  | 51.000,00 |
| 1.B.2. | Održavanje poljskih putova | m | 25.900,00 |  | 95.000,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 146.000,00 |
|  | - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA |  |  |  |  |
| 1.C.1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | m² | 10.000,00 |  | 15.000,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 15.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  |  |  | 313.000,00 |
| Izvori financiranja Komunalna naknada 164.800,00 kn,opći porezni prihodi 68.200,00 kn, donacije 30.000,00, naknada koncesije javne zdravstvene 15.000,00, ostale nespomenute naknade 35.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |
| 2.1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | m |  | 13.700,00 | 110.000,00 |
| 2.2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | procijenjeno |  | 1 | 20.000,00 |
| 2.3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | procijenjeno |  | 1 | 56.000,00 |
| 2.4. | Oborinska odvodnja - čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, i popravak cijevnih propusta | procijenjeno |  | 1 | 20.000,00 |
| 2.5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | procijenjeno |  | 1 | 5.000,00 |
| 2.6. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | procijenjeno |  | 1 | 9.000,00 |
| 2.7. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | m² |  | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 2.8. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | procijenjeno |  | 1 | 12.000,00 |
| 2.9. | Zimska služba | m |  | 26.323,00 | 35.000,00 |
| 2.10. | Hitni popravci i intervencije | procijenjeno |  | 1 | 12.670,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 294.670,00 |
| Izvori financiranja Zakup poljoprivrednog zemljišta 15.000,00 kn, , komunalna naknada 100.400,00 kn,opći porezni prihodi 79.270,00 kn, doprinos za šume 100.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA |  |  |  |  |
| 3.1. | Evidentiranje i čišćenje kanala i potoka | procijenjeno |  | 1 | 45.000,00 |
| 3.2. | Održavanje kanala na području Općine | procijenjeno |  | 1 | 134.800,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 179.800,00 |
| Izvori financiranja Komunalna naknada 59.800,00 kn, opći porezni 111.000,00, vodni doprinos 9.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | tromjesečna zamjena |  | - | 5.000,00 |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | godišnje |  | - | 50.000,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 55.000,00 |
| Izvori financiranja Komunalna naknada 55.000,00 kn, |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA |  |  |  |  |
| 5.1. | Groblja u Martijancu, Križovljanu i Slanju – tekuće održavanje | m² | 7.940,00 |  | 164.700,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 164.700,00 |
| Izvori financiranja Grobna naknada 100.000,00 kn, opći porezni prihodi 64.700,00 kn |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |  |  |  |  |
| 6.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | kom | 9 |  | 65.000,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 65.000,00 |
| Izvori financiranja Opći porezni prihodi 55.000,00 kn, komunalna naknada 10.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I DIVLJIH ODLAGALIŠTA |  |  |  |  |
| 7.1. | Održavanje čistoće javnih površina | procijenjeno |  | 1 | 231.000,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 231.000,00 |
| Izvori financiranja Komunalna naknada 25.000,00 kn, ostale nespomenute pristojbe i naknade 30.000,00, opći porezni prihodi 176.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |
| 8.1. | Evidentiranje nerazvrstanih cesta | procijenjeno |  | 1 | 125.000,00 |
| U K U P N O: |  |  |  |  | 125.000,00 |
| Izvori financiranja Opći porezni prihodi 125.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| S V E U K U P N O: |  |  |  |  | 1.428.170,00 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - Radi efikasnije i racionalnije realizacije Programa, načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih ovim Programom.

  - Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/5

URBROJ: 2186/19-01-21-8

Martijanec, 08. prosinca 2021. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Stjepan Golubić, ing.