Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 31. Statuta Općine Martijanec  (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/1, 18/18,  9/20 i 14/21) Općinsko vijeće Općine Martijanec na 7. sjednici održanoj 28. - 29. ožujka 2022. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Općinsko vijeće Općine Martijanec prihvaća podnijeto Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2021. godinu, KLASA: 400-05/22-01/2, URBROJ: 2186-19-02-22-4 od 01. ožujka 2022. godine koje je donio Općinski načelnik.

II.

Podnijeto Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2021. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/22-01/2

URBROJ: 2186-19-01-22-16

Martijanec, 29. ožujka  2022. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Golubić, ing.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 47. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21) Načelnik Općine Martijanec donosi:

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture na području Općine Martijanec za 2021. godinu

Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo je na 27. sjednici održanoj dana  27. studenog  2020. godine Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2021. te je objavljen „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 81/20, I. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 29. sjednici održanoj od 27. – 29.siječnja 2021. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 5/21,  II. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 01. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 63/21, i III. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 03. sjednici održanoj dana 04.listopada 2021. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 81/21.

Generalni pregled realizacije te odnos planiranih i utrošenih sredstava po pojedinim vrstama investicija za 2021. godinu vidljiv je iz sljedeće tablice:

- NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE

| Redni broj |  | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova građenja | Izvršeno 2021. | % izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševec |  | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak |  | 1.947.864.84 | 44.250,00 | 2,27 |
| 3. | Izgradnja spojne ceste ulice svetog Martina, Školske ulice i Cvjetne ulice u Martijancu |  | 629.235,16 | 629.235,16 | 100,00 |
| 4. | Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka |  | 500.000,00 | 478.463,15 | 95,69 |
| U K U P N O : |  |  | 3.227.100,00 | 1.151.948,31 | 35,70 |
| Izvori financiranja: Točka 2. pomoći EU 44.250,00 kn Točka 3. opći prihodi i primici 349.440,94 kn, ostale pomoći MGIPU 171.240,00 kn, podizvor opći prihodi i primici 108.554,22 kn Točka 4. podizvor opći prihodi i primici 373.046,60 kn, ostali prihodi za posebne namjene 105.416,55 kn |  |  |  |  |  |

- JAVNE POVRŠINE

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova građenja | Izvršeno 2021. | % izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja komunalne infrastrukture – pješačka i biciklistička traka Martijanec - Hrastovljan | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Izgradnja širokopojasne mreže | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| U K U P N O: |  | 870.000,00 | 26.000,00 | 2,99 |
| Izvori financiranja: Točka 4. opći prihodi i primici 26.000,00 kn |  |  |  |  |

3.   GROBLJA

| Redni broj |  | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova građenja | Izvršeno 2021. | % izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Kupnja zemljišta, proširenje i uređenje groblja u Martijancu |  | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U K U P N O : |  |  | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4.   ODVODNJA

| Redni broj |  | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova građenja | Izvršeno 2021. | % izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODVODNJA |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | 562.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda – II. i III. Vrbanovečki odvojak | 110.000,00 | 60.600,00 | 55,09 |
| U K U P N O: |  |  | 672.000,00 | 60.600,00 | 9,02 |
| Izvori financiranja: Točka 2. ostali prihodi za posebne namjene 60.600,00 kn |  |  |  |  |

5.   GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

| Redni broj |  | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova građenja | Izvršeno 2021. | % izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog | 71.000,00 | 71.000,00 | 100,00 |
| U K U P N O: |  |  | 71.000,00 | 71.000,00 | 100,00 |
| Izvori financiranja: Točka 2. ostali prihodi za posebne namjene 60.600,00 kn |  |  |  |  |

| S V E U K U P N O: | 4.936.100,00 | 1.309.548,31 | 26,53 |
| --- | --- | --- | --- |

KLASA: 400-05/22-01/2

URBROJ: 2186-19-02-22-4

Martijanec, 01. ožujka 2022. godine

NAČELNIK OPĆINE

Branimir Nađ, mag. oec.