PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18,  9/20 i 14/21), Općinsko vijeće Općine  Martijanec na 7. sjednici održanoj dana 28. – 29. ožujka 2022. godine, donosi

# I. Izmjene i dopune Programa

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Martijanec u 2022. godini

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2022. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje građenje komunalne infrastrukture:

- nerazvrstanih cesta

- javnih površina

- javnih parkirališta

- javne rasvjete

- groblja

- odvodnje

- gospodarenja komunalnim otpadom

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.

U Programu se troškovi iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu osigurat će se iz izvora kako slijedi:

Proračun Općine Martijanec:

- opći prihodi i primici                                                                                                                        761.681,10 kn

- podizvor opći prihodi i primici – pomoć EU (APPRRR)                                                              1.617.500,00 kn

- ostali prihodi za posebne namjene                                                                                                   290.585,77 kn

- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja                   166.000,00 kn

Pomoć EU - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju                                2.577.165,43 kn

Ostale pomoći - Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine                             200.000,00 kn

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU                                                          300.000,00 kn

- kompenzacijska mjera                                                                                                 222.233,13 kn

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u iznosu od 6.137.165,43 kuna rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture po djelatnostima:  - nerazvrstane ceste, javne prometne površine, javna parkirališta, javna rasvjeta, groblja i odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno modernizaciji – asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  |
| - Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak | 2.050.000,00 |
| - Gradnja | 2.000.000,00 |
| - Nadzor | 50.000,00 |
| - Rekonstrukcija NC Martijanec . Madaraševec | 150.000,00 |
| - Projektna dokumentacija | 150.000,00 |
| - Izgradnja spojne ceste ul.sv.Martina i Cvjetne ul. u Martijancu te izgr.šetnice do želj.stanice | 200.000,00 |
| - Projektna dokumentacija | 200.000,00 |
| - Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka | 1.300.000,00 |
| - Gradnja | 1.300.000,00 |
| U K U P N O: | 3.700.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. pomoći EU 2.050.000,00 kn Točka 2. opći prihodi i primici 27.766,87 kn, ostale pomoći 122.233,13 kn Točka 3. podizvor opći prihodi i primici 200.000,00 kn Točka 4. podizvor opći prihodi i primici 556.000,00 kn, ostali prihodi za posebne namjene 290.585,77 kn, opći prihodi i primici 453.414,23 kn |  |

- JAVNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih

prometnih površina, javnih zelenih površina te javnih objekata i uređaja, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  |
| - Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu | 150.000,00 |
| - Kapitalna donacija vjerskim zajednicama | 150.000,00 |
| - Projektiranje i izvođenje radova na prostoru kod društvenog doma u Sudovčini | 400.000,00 |
| - Projektna dokumentacija | 30.000,00 |
| - Izvođenje radova | 360.000,00 |
| - Nadzor | 10.000,00 |
| - Izgradnja malonogometnog i košarkaškog igrališta | 20.000,00 |
| 3.1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 |
| - Projektiranje, urb.uređenje i izvođenje radova na prostoru društv. i centralnih sadržaja Martijanec | 400.000,00 |
| - Projektna dokumentacija | 40.000,00 |
| - Izvođenje radova | 350.000,00 |
| - Nadzor | 10.000,00 |
| U K U P N O: | 970.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 150.000,00 kn Točka 2. podizvor opći prihodi i primici 200.000,00 kn, ostale pomoći – Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 200.000,00 kn Točka 3. opći prihodi i primici 20.000,00 kn Točka 4. ostale pomoći Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 300.000,00 kn, kompenzacijska mjera 100.000,00 kn |  |

- GROBLJA

U smislu ovog Programa, građenje na groblju podrazumijeva proširenje i rekonstrukciju zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji i predmeti na površinama groblja.Troškovi predloženog proširenja i rekonstrukcije groblja u 2022. godini procjenjuju se u iznosu od 166.000,00 kuna.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA |  |
| - Proširenje mjesnog groblja u Martijancu | 166.000,00 |
| - Kupnja zemljišta | 70.000,00 |
| - Izmještanje ograde | 96.000,00 |
| U K U P N O : | 166.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 166.000,00 kn |  |

- ODVODNJA

Pod građenjem odvodnje podrazumijeva se građenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| ODVODNJA |  |
| - Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | 1.021.165,43 |
| - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.021.165,43 |
| 2. Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda | 80.000,00 |
| 2.1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 |
| U K U P N O: | 1.101.165,43 |
| Izvori financiranja: Točka 1. podizvor opći prihodi i primici 494.000,00 kn, pomoći EU 527.165,43 kn Točka 2. opći prihodi i primici 80.000,00 kn |  |

- GEOTERMALNA ENERGIJA

U smislu ovog Programa, postojeće geotermalne bušotine bi se koristile u svrhu proizvodnje energije za zgrade javne namjene, industriju i poljoprivredu.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- |
| GEOTERMALNA ENERGIJA |  |
| 1. Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju | 200.000,00 |
| 1.1.Projektna dokumentacija | 200.000,00 |
| U K U P N O: | 200.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 32.500,00 kn, podizvor opći prihodi i primici 167.500,00 kn |  |

| S V E U K U P N O: | 6.137.165,43 kn |
| --- | --- |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ove I. Izmjene i dopune Programa zbog hitnosti primjene stupaju na snagu prvog dana od dana objave u  „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 400-08/22-01/1

URBROJ: 2186-19-01-22-4

Martijanec, 29. ožujka 2022. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Golubić, ing.

Obrazloženje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2022. godini

1. NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE

| R.br. |  | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova | +/- | Izmjena programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |
|  | 4. Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka |  | 500.000,00 | +800.000,00 | 1.300.000,00 |
|  | 4.1. Gradnja |  | 500.000,00 | +800.000,00 | 1.300.000,00 |
|  | UKUPNO |  | 2.900.000,00 | +800.000,00 | 3.700.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 2.opći prihodi i primici 150.000,00 27.766,87 kn, ostale pomoći 122.233,13 kn Točka 4. podizvor opći prihodi i primici 250.000,00 556.000,00 kn, ostali prihodi za posebne namjene 250.000,00 290.585,77 kn, opći prihodi i primici 453.414,23 kn |  |  |  |  |  |

2. JAVNE POVRŠINE

Izvori financiranja: Točka 4. podizvor opći prihodi i primici 100.000,00, ostale pomoći Ministarstvo razvoja i fondova EU 300.000,00 kn, kompenzacijska mjera 100.000,00

4. ODVODNJA

| R.br. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova | +/- | Izmjena programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODVODNJA |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | 948.500,00 | +72.665,43 | 1.021.165,43 |
|  | 1.1. Kapitalna donacija | 948.500,00 | +72.665,43 | 1.021.165,43 |
| 2. | Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda | 0,00 | +80.000,00 | 80.000,00 |
|  | 2.1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | +80.000,00 | 80.000,00 |
| U K U P N O: |  | 948.500,00 | +152.665,43 | 1.101.165,43 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 148.500,00 kn podizvor opći prihodi i primici 800.000,00 494.000,00 kn, pomoći EU 527.165,43 kn Točka 2. opći prihodi i primici 80.000,00 kn |  |  |  |  |

5. GEOTERMALNA ENERGIJA

| R.br. |  | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova | +/- | Izmjena programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTERMALNA ENERGIJA |  |  |  |  |  |
| . | 1. Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju |  | 0,00 | +200.000,00 | 200.000,00 |
|  | 1.1. Projektna dokumentacija |  | 0,00 | +200.000,00 | 200.000,00 |
|  | UKUPNO |  | 0,00 | +200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 32.500,00 kn, podizvor opći prihodi i primici 167.500,00 kn |  |  |  |  |  |