Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18,  9/20, 14/21 i 14/23), Općinsko vijeće Općine Martijanec na 27. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine, donosi

# Program

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Martijanec u 2025. godini

Ovim se Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2025. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja te izvješćem o stanju u prostoru, određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina,

- prometnica i prometnih površina,

- javne rasvjete,

- groblja,

- gospodarenja komunalnim otpadom,

- oborinska odvodnja.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu osigurat će se iz izvora kako slijedi:

| opći prihodi i primici | 250.490,00 EUR |
| --- | --- |
| ostali prihodi za posebne namjene | 198.470,00 EUR |
| prihodi od prodaje nef. imovine | 60.550,00 EUR |
| ostale pomoći | 82.000,00 EUR |
| pomoći EU | 339.790,00 EUR |
| donacije | 1.300,00 EUR |

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u iznosu od 932.600,00 EUR rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture po djelatnostima:  - nerazvrstane ceste, javne prometne površine, javna parkirališta, javna rasvjeta, groblja, odvodnja i geotermalna energija.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno modernizaciji nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  |
| - Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec | 550.000,00 |
| - Gradnja i nadzor | 550.000,00 |
| - Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 120.000,00 |
| - Dokumentacija | 6.000,00 |
| - Izgradnja, rekonstrukcija i nadzor | 116.000,00 |
| U K U P N O: | 670.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 50.610,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 102.000,00 EUR, pomoć EU 339.790,00 EUR, prihodi od prodaje nef. imovine 57.600,00 EUR Točka 2. opći prihodi i primici 29.000,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 69.350,00 EUR, ostale pomoći 21.650,00 EUR |  |

- JAVNE POVRŠINE

U smislu ovog Programa pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih prometnih površina, javnih zelenih površina te javnih objekata i uređaja, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  |
| - Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa | 30.000,00 |
| - Izgradnja prometnih rješenja za sigurniji promet | 30.000,00 |
| U K U P N O: | 30.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 28.700,00 EUR, donacije 1.300,00 EUR |  |

- GROBLJA

U smislu ovog Programa, građenje na groblju podrazumijeva proširenje i rekonstrukciju zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji i predmeti na površinama groblja.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| PROŠIRENJE GROBLJA |  |
| - Kapitalna ulaganja na grobljima | 50.000,00 |
| - Izvođenje radova | 50.000,00 |
| U K U P N O : | 50.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 4.500,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 15.500,00 EUR, ostale pomoći 30.000,00 EUR |  |

- ODVODNJA

Pod građenjem odvodnje podrazumijeva se građenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| ODVODNJA |  |
| - Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg | 80.000,00 |
| - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 |
| - Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje | 50.000,00 |
| - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 |
| - Sanacija mostova, propusta i kanala | 50.000,00 |
| - Dokumentacija | 10.000,00 |
| - Izvođenje radova | 40.000,00 30 |
| U K U P N O: | 180.000,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 49.650,00 EUR, ostale pomoći 30.350,00 EUR Točka 2. opći prihodi i primici 50.000,00 EUR, Točka 3. opći prihodi i primici 35.430,00 EUR, ostali prihodi za posebne namjene 11.620,00 EUR, prihodi od prodaje nef. imovine 2.950,00 EUR |  |

- GEOTERMALNA ENERGIJA

U smislu ovog Programa, postojeće geotermalne bušotine bi se koristile u svrhu proizvodnje energije za zgrade javne namjene, industriju i poljoprivredu.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Procjena troškova (EUR) |
| --- | --- |
| GEOTERMALNA ENERGIJA |  |
| 1. Geotermalna energije u Slanju | 2.600,00 |
| 1.1. Kupnja zemljišta | 2.600,00 |
| U K U P N O: | 2.600,00 |
| Izvori financiranja: Točka 1. opći prihodi i primici 2.600,00 EUR |  |
| S V E U K U P N O: | 932.600,00 |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Općine Martijanec “, a stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 400-01/24-01/2

URBROJ: 2186-19-01-24-3

Martijanec, 17. prosinca 2024. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Golubić, ing.